FPT POLYTECHNIC

AGILE PROJECT MANAGEMENT

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

TEST PLAN

Dự án: OmniBizAI - Hệ thống quản trị doanh nghiệp đa module có AI

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | OmniBizAI |
| Mã dự án | DATN_OMNIBIZAI |
| Repository | D:\DATN\OmniBizAI |
| Loại hệ thống | ASP.NET Core MVC + EF Core + SQL Server + Identity + Redis optional + Gemini AI |
| Ngày bắt đầu test | Thứ 2, 01/06/2026 |
| Ngày kết thúc test | 30/06/2026 |
| Người lập | Senior QA Engineer / Software Tester |

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1 Mục đích

Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử cho OmniBizAI, một hệ thống quản trị doanh nghiệp đa tenant gồm dashboard, phân quyền, nhân sự, CRM, vận hành, workflow Kanban, mua hàng, kho, tài chính, KPI/OKR, bảo trì tài sản, báo cáo, AI insight, thông báo và backup. Mục tiêu là xác nhận các chức năng trong source code hoạt động đúng, dữ liệu được bảo vệ theo role/tenant, các workflow trạng thái không sai lệch và các báo cáo/export trả dữ liệu chính xác.

## 1.2 Phạm vi kiểm thử

| Module | Phạm vi |
| --- | --- |
| Authentication | Login, logout, forgot/reset password, admin reset, lockout, cookie/session, anti-forgery. |
| Authorization/RBAC | Role SYSTEM_ADMIN, TENANT_ADMIN, EXECUTIVE, DEPARTMENT_MANAGER, STAFF, ACCOUNTANT, AUDITOR; kiểm tra truy cập trái quyền. |
| User/Organization/HR | CRUD người dùng, phòng ban, chức vụ, nhân viên, profile, đổi mật khẩu, nghỉ phép. |
| CRM | Khách hàng, contact/site, vendor, sản phẩm/dịch vụ, cơ hội bán hàng, chăm sóc khách hàng. |
| Operations/Workflow/Approval | Yêu cầu vận hành, line/comment, trạng thái submit/cancel/start/complete/hold/resume/reopen, Kanban, approval task. |
| Finance/Procurement/Inventory | Ngân sách, payment request, cashbook, procurement request, PO, goods receipt/issue, tồn kho/cảnh báo. |
| KPI/OKR/Evaluation | Mission/Vision, OKR, KPI setup/check-in, evaluation period/result, bonus/evaluation data. |
| Resource/Maintenance | Thiết bị, ca làm việc, chứng chỉ, workspace, sự cố, PM schedule, spare part, sensor simulation. |
| Reports/AI/Notification/Backup | Dashboard báo cáo, export CSV/JSON/MD, AI insight, alert/notification, backup/restore. |

## 1.3 Chức năng không test hoặc giới hạn

Không kiểm thử hiệu năng tải cao, pentest chuyên sâu, gửi email SMTP thật, Gemini AI thật khi thiếu API key, restore backup trên database production, và UI cross-browser đầy đủ. Các test cần tài khoản/DB/session thực tế được đánh dấu Blocked nếu chưa chạy được end-to-end.

## 1.4 Tài liệu tham chiếu

| Tài liệu/nguồn | Nội dung sử dụng |
| --- | --- |
| Source code OmniBizAI | Controllers, Services, ViewModels, Models, EF configurations, migrations, seed_data.sql, Views. |
| TestPlan mẫu JoblyAI | Cấu trúc mục, bảng thông tin, lịch test, rủi ro, tiêu chí kết thúc. |
| OmniBizAI_TestCases_Formatted.xlsx | Format workbook test case 7 cột theo module, bổ sung Actual Result/Severity/Bug ID để ghi kết quả thực thi. |
| Kết quả dotnet build/run | Build succeeded; startup listening; log warning DataProtection/EF/dependency. |

# 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HIỆN TẠI

## 2.1 Kiến trúc

Ứng dụng là ASP.NET Core MVC target net10.0, dùng Entity Framework Core SQL Server, ASP.NET Core Identity Guid, cookie authentication, Redis cache optional, Memory cache fallback, GeminiService qua HttpClient, mô hình multi-tenant thông qua TenantContextService. Program.cs tự migrate database khi startup và tự băm password seed null bằng mật khẩu mặc định '123'.

## 2.2 Controllers / Pages phát hiện

| Nhóm | Controllers / Actions chính |
| --- | --- |
| Auth | Account: Login, Logout, ForgotPassword, ResetPassword, AdminResetPassword, UnlockUser. |
| Admin/RBAC | Users, Organization, Positions, Settings, Audit, Backup. |
| HR | Employees, Profile, Leave, WorkCalendar data. |
| CRM | Customers, Vendors, Products, SalesOpportunity, CustomerCare. |
| Operations | Operations, Workflow Kanban, OperationPlans, Approvals. |
| Finance/Kho | Finance, CashBook, Procurement, PurchaseOrders, Expenses, GoodsReceipt, GoodsIssue, Inventory. |
| KPI/OKR | Kpi, KpiSetup, KpiCheckIn, Okr, Evaluation, MissionVision. |
| Resource/Bảo trì | ResourceManagement, Maintenance, AnomalyAlerts. |
| Reports/AI | Reports export CSV, AiInsights Ask/ExportInsight/Recommendations, Notifications Recent/UnreadCount. |

## 2.3 Database chính

| Nhóm bảng | Bảng/Entity tiêu biểu |
| --- | --- |
| Tenant/Auth | Tenants, AppUsers, UserProfiles, UserTenants, UserSessions, RoleDefinitions, PermissionDefinitions, UserRoleAssignments, AspNetUsers/Roles. |
| Org/HR | OrganizationUnits, Positions, EmployeeProfiles, EmployeeContracts, LeaveRequests, WorkCalendars. |
| CRM/Catalog | Customers, CustomerContacts, CustomerSites, Vendors, ProductCategories, ProductServices, SalesOpportunities, CrmInteractions. |
| Operations/Workflow | OperationRequests, OperationRequestLines, OperationComments, WorkItems, KanbanColumns, Workflow*, ApprovalTasks. |
| Finance/Inventory | ProcurementRequests, PurchaseOrders, GoodsReceipts, GoodsIssues, StockAlerts, CashTransactions, Budgets, Expenses, PaymentRequests. |
| KPI/OKR/AI | KpiDefinitions, KpiTargets, KpiCheckIns, OkrObjectives, OkrKeyResults, EvaluationResults, AiInsights, AuditLogs, Notifications, DashboardWidgets. |
| Resource/Maintenance | Equipments, WorkShifts, ShiftAssignments, EmployeeCertificates, MaintenanceRecords, Workspaces, SpareParts, PmSchedules, MaintenanceIncidents, EquipmentSensorReadings. |

# 3. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

Áp dụng Functional, Negative, Validation, Boundary, RBAC/Permission, Security cơ bản, Session/Cookie, CSRF, Data Integrity, Regression, API/JSON, Export, Database migration/model validation, UI smoke và static code analysis. Ưu tiên P1 cho đăng nhập/phân quyền, dữ liệu tenant, tài chính/kho, workflow phê duyệt, backup/restore và các endpoint ghi dữ liệu.

| Loại kiểm thử | Áp dụng cụ thể |
| --- | --- |
| Functional | CRUD, workflow trạng thái, report/dashboard, export, backup, notification. |
| Negative/Validation | Bỏ trống required, email sai, số âm, xác suất >100, due date quá khứ, token reset sai. |
| RBAC/Security | Truy cập trái quyền, anonymous, CSRF, open redirect, lockout, role không tồn tại. |
| Database | Migration startup, unique index, FK/restrict delete, soft delete/query filter, decimal precision. |
| API/Export | AI Ask JSON, notification JSON, CSV/JSON/MD download. |

# 4. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

| Thành phần | Giá trị |
| --- | --- |
| OS | Windows 10/11 local |
| .NET SDK | 10.0.300-preview.0.26177.108 |
| Runtime | Microsoft.AspNetCore.App 10.0.5 |
| Database | SQL Server .\SQLEXPRESS, database OmniBizDB, user biz/123456 theo appsettings.json |
| Browser | Chrome/Edge local cho UI smoke |
| Seed account | sysadmin@omnibiz.vn / 123 và các user trong seed_data.sql nếu DB đã seed |
| AI/Email | Gemini ApiKey và SMTP đang rỗng; test thật đánh dấu Blocked nếu chưa cấu hình |

# 5. DANH SÁCH TEST CASE

Chi tiết test case và kết quả nằm trong file Excel: Test_Cases_Executed_01-06-2026_to_30-06-2026.xlsx. Tổng số test case: 114.

| Module | Total | Pass | Fail | Blocked |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Authentication | 11 | 8 | 1 | 2 |
| Authorization | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Users | 9 | 3 | 0 | 6 |
| Organization_HR | 9 | 2 | 0 | 7 |
| CRM | 12 | 3 | 0 | 9 |
| Operations_Workflow | 14 | 3 | 0 | 11 |
| Finance_Inventory | 14 | 3 | 2 | 9 |
| KPI_OKR_Evaluation | 9 | 2 | 0 | 7 |
| Resource_Maintenance | 11 | 2 | 1 | 8 |
| Reports_AI_Backup | 17 | 7 | 3 | 7 |

# 6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | 01/06/2026 - 03/06/2026 | Đọc source, xác định module, chuẩn bị DB/tài khoản/môi trường. |
| Thiết kế test | 04/06/2026 - 07/06/2026 | Viết Test Plan, Test Case theo module và role. |
| Smoke/Build | 08/06/2026 - 10/06/2026 | Build, startup, login smoke, kiểm tra route chính. |
| Functional Test | 11/06/2026 - 22/06/2026 | CRUD, workflow, báo cáo, export, notification, backup. |
| Regression/Security | 23/06/2026 - 27/06/2026 | Retest lỗi, RBAC, CSRF, validation, database integrity. |
| Báo cáo | 28/06/2026 - 30/06/2026 | Tổng hợp pass/fail/blocked, bug report, khuyến nghị. |

# 7. TIÊU CHÍ PASS/FAIL VÀ KẾT THÚC

Pass: kết quả thực tế khớp expected output, không phát sinh lỗi log nghiêm trọng, dữ liệu DB đúng tenant/role. Fail: sai expected output, lỗi bảo mật, dữ liệu sai, exception hoặc warning nghiêm trọng có bằng chứng. Blocked: thiếu môi trường, thiếu tài khoản, thiếu DB/API key/SMTP, không thể chạy UI/API thật.

Tiêu chí kết thúc: 100% test case Critical/High được thực thi hoặc có lý do Blocked rõ; không còn bug Critical mở; bug High có kế hoạch sửa; tài liệu Test Case Executed và Bug Report cập nhật đầy đủ.

# 8. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Mức | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Endpoint anonymous ghi dữ liệu sensor | Critical | Khóa endpoint, chuyển POST + CSRF + role hoặc chỉ bật Development. |
| Inventory chưa triển khai nhưng có view/menu | High | Hoàn thiện controller/service hoặc ẩn module. |
| DataProtection key ring lỗi quyền | High | Cấu hình key persistence vào thư mục writable và kiểm thử login/reset token. |
| Dependency có CVE high | High | Cập nhật package/SDK preview tương thích đã vá. |
| Global query filter required relationship | Medium | Điều chỉnh optional navigation hoặc matching filter, thêm regression test soft-delete. |
| Gemini/SMTP rỗng | Medium | Dùng mock/stub hoặc cấu hình sandbox key/email. |

# 9. PHÊ DUYỆT

| Vai trò | Họ tên | Ngày | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Engineer |  | 30/06/2026 |  |
| Developer Lead |  | 30/06/2026 |  |
| Product Owner/Giảng viên |  | 30/06/2026 |  |